# PRD — AI Trợ Lý

## Tài liệu Yêu cầu Sản phẩm (Product Requirements Document)

Sản phẩm: AI Trợ Lý — Phổ cập kiến thức AI nền tảng cho nhân viên Nhóm: Team 09 · AI20K (VinUniversity, Cohort 2) Phiên bản: 1.0 · Phạm vi tài liệu: Tập trung Giai đoạn 1 (5 tuần), có roadmap 3 giai đoạn

## 1. Tổng quan

Nhân viên tại doanh nghiệp 10–200 người muốn dùng AI vào công việc nhưng không có nền tảng kỹ thuật, không biết bắt đầu từ đâu; đào tạo tập trung thì đắt, chung chung và không đo được hiệu quả.

AI Trợ Lý là web app giúp mỗi nhân viên học và áp dụng AI vào đúng công việc của mình ngay trong tuần đầu, thông qua lộ trình cá nhân hóa theo vai trò, trợ lý AI giải thích bằng ví dụ thực tế, và cơ chế đo lường năng lực cho quản lý.

Mục tiêu Giai đoạn 1: ra mắt một bản dùng được, tạo lực kéo người dùng cá nhân theo hướng bottom-up và thu thập bằng chứng hiệu quả (case study) để pitch và để chuyển đổi sang khách hàng doanh nghiệp.

## 2. Mục tiêu & Chỉ số thành công

| Mục tiêu | Chỉ số (KPI) — Giai đoạn 1 |
| --- | --- |
| Người dùng kích hoạt nhanh | ≥80% hoàn thành onboarding + dùng Trợ lý AI trong tuần đầu |
| Giữ chân | ≥40% quay lại trong tuần 2 |
| Chứng minh hiệu quả | Trung bình ≥3 giờ/người/tuần tiết kiệm (đo qua nhật ký) sau 2 tuần |
| Chất lượng trợ lý AI | Mức hài lòng ≥8/10 |
| Kiểm soát chi phí (giữ biên) | Chi phí AI/người ≤ ~22.000đ/tháng |
| Bằng chứng cho pitch | ≥3 case study + ≥1 doanh nghiệp pilot |

## 3. Đối tượng người dùng (Personas)

P1 — Nhân viên (người dùng cuối): không rành kỹ thuật, bận, ngại dùng sai, có thể sợ AI thay thế. Cần: hỗ trợ nhanh, sát việc, dễ hiểu; thấy ngay AI giúp được gì cho mình.

P2 — HR / Trưởng phòng: được giao tìm và đánh giá công cụ đào tạo. Cần: công cụ triển khai cho cả đội và đo được hiệu quả.

P3 — Chủ doanh nghiệp: ra quyết định mua. Cần: tăng năng suất và bằng chứng định lượng về sự cải thiện.

Chiến lược tiếp cận: cho P1 dùng trước (gói cá nhân/dùng thử) → P1 thấy hiệu quả → giới thiệu cho P2/P3 mua cho cả phòng (bottom-up).

## 4. Phạm vi Giai đoạn 1 (Scope)

### Trong phạm vi (Must-have)

- Đăng ký / đăng nhập + gói cá nhân dùng thử.

- Lộ trình AI cá nhân hóa theo vai trò (template 4–5 vai trò) + bộ prompt/công cụ theo vai trò.

- Trợ lý AI gia sư theo ngữ cảnh công việc (có giới hạn dùng để kiểm soát chi phí).

- Bằng chứng tiến bộ: bài kiểm tra tình huống + nhật ký "tiết kiệm giờ" + một con số tổng hợp.

- Landing page thu lead (chạy song song lúc phát triển — pre-launch).

### Ngoài phạm vi Giai đoạn 1 (để dành — xem mục 8)

AI Agent tự thiết kế lộ trình từ dữ liệu công ty · dashboard quản lý đầy đủ · gói VIP lưu quy trình nội bộ · gói tự động hóa (đọc hóa đơn…) · cơ chế hoàn tiền tự động.

Nguyên tắc: trong 5 tuần và để kéo người dùng cá nhân, những hạng mục trên vừa chậm vừa sai đối tượng → ưu tiên Giai đoạn 2–3.

## 5. Danh sách User Story

Mức ưu tiên: P1 = Giai đoạn 1 · P2/P3 = giai đoạn sau.

| Mã | User Story | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Là nhân viên, tôi muốn được gợi ý lộ trình học AI riêng theo vai trò để học đúng thứ cần, áp dụng được ngay. | P1 |
| US-02 | Là nhân viên không rành kỹ thuật, tôi muốn hỏi trợ lý AI và nhận câu trả lời bằng ví dụ từ đúng công việc của mình. | P1 |
| US-03 | Là nhân viên, tôi muốn làm bài kiểm tra tình huống thực tế để biết mình đã hiểu và áp dụng được AI chưa. | P1 |
| US-04 | Là nhân viên, tôi muốn ghi nhật ký "hôm nay AI giúp tôi tiết kiệm bao nhiêu giờ" để thấy tiến bộ của mình. | P1 |
| US-05 | Là nhân viên, tôi muốn đăng ký/đăng nhập để lưu tiến bộ và tiếp tục từ chỗ dừng. | P1 |
| US-06 | Là nhân viên, tôi muốn nhận gợi ý công cụ AI phù hợp vị trí để biết bắt đầu từ đâu. | P1–P2 |
| US-07 | Là quản lý, tôi muốn xem dashboard năng lực AI toàn đội để biết ai cần hỗ trợ. | P2 |
| US-08 | Là quản trị viên (HR), tôi muốn thêm/quản lý tài khoản nhân viên trong tổ chức. | P2 |
| US-09 | Là doanh nghiệp, tôi muốn lưu prompt/file mẫu/quy trình của công ty thành khóa học nội bộ để onboarding nhân viên mới. | P3 (VIP) |

## 6. Đặc tả tính năng chi tiết — Giai đoạn 1

### 6.1 — Lộ trình AI cá nhân hóa theo vai trò (US-01)

Mục tiêu: mỗi người dùng nhận một lộ trình học sát công việc, thay vì nội dung chung chung.

Mô tả chức năng:

- Onboarding: người dùng chọn vai trò (kinh doanh, kế toán, marketing, vận hành, khác).

- Hệ thống hiển thị lộ trình dạng timeline gồm các module có tiêu đề, thời lượng, trạng thái (chưa học / đang học / hoàn thành) và % hoàn thành.

- Mỗi vai trò kèm "starter kit": bộ prompt mẫu + danh sách công cụ AI dùng được ngay (giá trị tức thời, dễ chia sẻ).

- Mở một module → nội dung học ngắn (ví dụ thực tế theo vai trò) → nút "Đánh dấu hoàn thành" → cập nhật tiến độ.

Phạm vi 5 tuần: dùng template theo vai trò (rule-based), CHƯA dùng AI Agent. Chi phí biến đổi ~0.

Tiêu chí chấp nhận:

- Chọn "kinh doanh" → nhận đúng lộ trình kinh doanh (khác kế toán).

- 4–5 vai trò đều có lộ trình ≥3 module + starter kit.

- Đánh dấu hoàn thành → % và trạng thái cập nhật tức thì.

- Lộ trình tải trong <3 giây.

### 6.2 — Trợ lý AI gia sư theo ngữ cảnh công việc (US-02)

Mục tiêu: kênh hỏi đáp 24/7, trả lời bằng ngôn ngữ đời thường + ví dụ từ đúng công việc người học.

Mô tả chức năng:

- Giao diện chat trong app; có câu hỏi gợi ý theo vai trò.

- Câu trả lời tự động cá nhân hóa theo vai trò của người dùng (đưa vào ngữ cảnh hệ thống).

- Chỉ trả lời câu hỏi liên quan AI trong công việc; câu ngoài phạm vi → lịch sự từ chối.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Tích hợp mô hình ngôn ngữ (LLM) qua API; câu lệnh hệ thống chứa vai trò người dùng + nguyên tắc trả lời.

- Giới hạn dùng (rate-limit) theo người dùng/ngày + cache câu hỏi phổ biến để kiểm soát chi phí.

Tiêu chí chấp nhận:

- Nhân viên kinh doanh hỏi "AI là gì?" → câu trả lời có ví dụ từ công việc bán hàng.

- Có kèm nhắc nguyên tắc an toàn khi phù hợp (không đưa dữ liệu cá nhân/mật lên công cụ công cộng).

- Câu hỏi ngoài phạm vi → từ chối lịch sự, không bịa.

- Phản hồi bắt đầu hiển thị trong <5 giây.

- Chi phí trung bình/người/tháng nằm trong ngưỡng ≤ ~22.000đ.

### 6.3 — Bằng chứng tiến bộ: kiểm tra tình huống + nhật ký giờ (US-03, US-04)

Mục tiêu: đo năng lực thực hành (không chỉ "đã xem video") và tạo dữ liệu hiệu quả để làm case study + chuyển đổi sang công ty.

Mô tả chức năng:

- Kiểm tra tình huống: 3–5 câu hỏi dạng tình huống thực tế theo vai trò, có phản hồi giải thích và điểm số. Đạt ngưỡng (ví dụ ≥70%) mới tính "hoàn thành".

- Nhật ký ứng dụng AI: nút 1-chạm "hôm nay AI giúp tôi tiết kiệm ~__ giờ" + tự chấm mức hữu ích (thang 10).

- Tổng hợp: màn hình hiển thị tiến bộ cá nhân + một con số tổng (tổng giờ tiết kiệm, % hoàn thành) — đây là mầm của dashboard quản lý ở Giai đoạn 2.

Tiêu chí chấp nhận:

- Mỗi vai trò có ≥3 câu kiểm tra tình huống + giải thích.

- Hoàn thành test → điểm số được lưu và phản ánh vào tiến bộ.

- Ghi nhật ký → tổng giờ tiết kiệm cập nhật.

- Người dùng xem được tiến bộ cá nhân trực quan (%, điểm, giờ tiết kiệm).

## 7. Yêu cầu phi chức năng

- Hiệu năng: trang chính tải <3 giây; phản hồi trợ lý AI bắt đầu <5 giây.

- Thiết bị: chạy tốt trên cả máy tính và điện thoại (responsive).

- An toàn dữ liệu: xác thực đăng nhập; người dùng chỉ thấy dữ liệu của mình; không lưu nội dung nhạy cảm; khóa API ở phía máy chủ.

- Chi phí AI: kiểm soát qua rate-limit + cache để giữ chi phí/người ≤ ~22.000đ/tháng (ngưỡng giữ biên gộp trên ghế nền).

- Khả năng đo lường: ghi nhận dữ liệu kích hoạt, hoàn thành, điểm test, giờ tiết kiệm để phục vụ KPI và case study.

## 8. Roadmap 3 giai đoạn

| Giai đoạn | Trọng tâm | Hạng mục chính |
| --- | --- | --- |
| GĐ1 (5 tuần) | Mũi nhọn bottom-up | 3 tính năng cốt lõi + landing page thu lead |
| GĐ2 | Bán cho công ty | AI Agent đầy đủ · dashboard quản lý (US-07) · quản lý nhân viên (US-08) · cam kết hoàn tiền gắn số đo · thu phí theo gói |
| GĐ3 | Hào nước & doanh thu | Gói VIP lưu quy trình nội bộ (US-09) · gói tự động hóa (đọc hóa đơn…) · affiliate công cụ |

## 9. Rủi ro & Giả định cần kiểm chứng

| Rủi ro / Giả định | Hướng giảm thiểu |
| --- | --- |
| Đo lường vs ma sát: test + nhật ký bắt buộc có thể làm tụt kích hoạt/giữ chân | Giữ nhẹ: nhật ký 1-chạm, test ngắn; đo đủ để chứng minh, không gây nản |
| Chi phí AI vượt ngưỡng trên ghế nền | Rate-limit + cache; theo dõi chi phí/người liên tục |
| Người dùng có dùng tiếp sau tuần đầu không | Nội dung sát việc + starter kit giá trị ngay + gamification nhẹ |
| Chủ DN có chịu trả định kỳ không | Kiểm chứng bằng pilot có cam kết (không chỉ lời khen) |
| "Giọng văn AI" / trả lời sai | Tinh chỉnh câu lệnh hệ thống + thêm khuyến cáo tham khảo chuyên gia khi cần |

## 10. Ngoài phạm vi Giai đoạn 1

AI Agent tự thiết kế lộ trình từ dữ liệu công ty · dashboard quản lý đầy đủ · gói VIP lưu quy trình nội bộ · gói tự động hóa nghiệp vụ · cơ chế hoàn tiền tự động · tích hợp thanh toán định kỳ. → Lên kế hoạch ở Giai đoạn 2–3 sau khi Giai đoạn 1 chứng minh được lực kéo và hiệu quả.